FORJAVIA

Arquitetura Final Integrada

Spec Kit + TLC Spec-Driven + Forjavia + Understand Anything

Control Plane aberto para desenvolvimento de software assistido por agentes

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Status | ARQUITETURA-ALVO APROVADA PARA IMPLEMENTAÇÃO |
| Versão | 1.3 |
| Escopo | Core público, reutilizável e independente de projeto |
| Primeira instância real | MU Online / Unity + serviços associados |
| Distribuição | GitHub público; apoio/doações opcionais; sem camada paga do Forjavia |
| Princípio operacional | O usuário pede “faça X”; o harness escolhe profundidade, contexto, provas e agentes |

Base desta consolidação: Documento de ultraestruturação do Forjavia fornecido pelo Owner, acrescido das decisões posteriores de adoção de Spec Kit, TLC Spec-Driven e Understand Anything. As antigas decisões de monetização/open-core comercial são explicitamente revogadas por este documento.

# 1. Decisão executiva

O Forjavia será um framework/harness público e reutilizável para desenvolvimento de software assistido por agentes. Ele não será um wrapper de Claude, um gerenciador de prompts nem um fork monolítico de ferramentas externas. O Forjavia será o Control Plane único que combina quatro especialidades complementares.

| Componente | Papel normativo | O que NÃO controla |
| --- | --- | --- |
| Forjavia | Governança, estado, autoridade, risco, contexto, roteamento, evidência, integração e UX | Não reimplementa motores maduros sem necessidade |
| Spec Kit | Motor SDD, lifecycle de especificação, workflows/presets/extensions, análise e convergence | Não concede autoridade nem define domínio do projeto |
| TLC Spec-Driven | Mecânicas de qualidade: auto-sizing, closure, rastreabilidade, atomicidade, verifier independente, discrimination/lessons | Não é o Control Plane nem a fonte normativa de produto |
| Understand Anything | Code Intelligence: grafo estrutural/semântico, busca, diff-impact, domain discovery e UI de arquitetura | Não aprova gates, não substitui tests, não decide authority |

DECISÃO: Há um único dono do processo: Forjavia. As outras três tecnologias são engines/providers especializados, com adapters e contratos estáveis.

DECISÃO: Understand Anything passa a ser componente obrigatório da distribuição-alvo, mas continua subordinado ao Forjavia como Code Intelligence Provider.

DECISÃO: Não haverá Forjavia Cloud, Engine pago ou divisão open-core comercial. O projeto será disponibilizado no GitHub; contribuições/doações poderão ser aceitas sem alterar a arquitetura.

DECISÃO: ferramentas externas de backlog, issue tracking e documentação legada não fazem parte da arquitetura operacional final. Em projetos existentes, podem ser lidas/importadas temporariamente pelo Existing Project Bootstrap / Legacy Reconciliation, sem virar source of truth, espelho permanente ou segunda interface de trabalho. Após reconciliação, o Structured State do Forjavia assume a operação e a Forjavia UI permanece como única interface humana principal.

## 1.1 Resultado esperado para o usuário

OWNER
  │
  └─ “Forjavia, faça X.”
          │
          ▼
   Intake + Structured State
          │
          ▼
   Risk / Complexity Router
          │
          ├─ seleciona workflow
          ├─ seleciona contexto
          ├─ seleciona Sensors
          ├─ seleciona modelos/agentes
          └─ seleciona gates
          │
          ▼
   Execução + Verificação
          │
          ▼
   Evidência + UI + Docs
          │
          ▼
         DONE

A sofisticação interna pode crescer; a complexidade operacional para o Owner não pode crescer na mesma proporção. O padrão desejado é uma única porta de entrada e automação do restante.

# 2. O que permanece da ultraestruturação original

A ultraestruturação anterior permanece valiosa como fundação de governança. Este documento preserva os princípios que já haviam sido endurecidos em uso real e substitui apenas as áreas que agora serão fornecidas por upstreams maduros ou que foram abandonadas por decisão posterior.

| Área antiga | Decisão final | Destino |
| --- | --- | --- |
| Spec-Anchored SDD | PRESERVAR + INTEGRAR | Spec Kit passa a fornecer o harness SDD; Forjavia mantém precedência e autoridade |
| Requirement Matrix / IDs | PRESERVAR + FORTALECER | TLC fornece closure/traceability; Forjavia mantém esquema canônico |
| Risk Router | PRESERVAR | Forjavia; enriquecido por grafo do Understand Anything |
| Sensors | PRESERVAR + FORTALECER | Forjavia seleciona; scripts/TLC/tests executam |
| author != verifier | PRESERVAR | TLC + contratos Forjavia |
| Céticos | PRESERVAR CONDICIONALMENTE | Papéis acionados por risco, não pipeline fixo |
| Dashboard = projection | PRESERVAR | Forjavia UI única lê estado estruturado + graphs |
| Backlog / tracker legado | REMOVER APÓS MIGRAÇÃO | Pode ser input temporário de Legacy Reconciliation; não permanece como truth, mirror, adapter operacional ou UI concorrente. |
| Prompt Builder manual/copy-paste | SUBSTITUIR | Execução automatizada via adapters; prompt compilation continua internamente |
| Forjavia Engine comercial | REMOVER | Projeto público; sem camada paga |
| Open-core / parte privada | REMOVER | Core integrado público, respeitando licenças upstream |
| Cloud/SaaS | REMOVER DO ESCOPO | Não construir |

# 3. Princípios não negociáveis

Repo structured state = truth. A Forjavia UI, relatórios e documentação gerada são projeções reconstruíveis desse estado.

Implementation != proof. Technical proof != authority to close.

author != verifier para trabalho STANDARD/CRITICAL; contexto independente quando aplicável.

procedure → script; judgment → LLM; blocking rule → enforcement.

não executar mais Harness do que a tarefa exige, mas nunca menos Harness do que o risco exige.

reference != authority != permission to copy.

LLM semantic inference é advisory; fatos estruturais e Sensors determinísticos têm tratamento distinto.

nova evidência pode invalidar decisão anterior; histórico não é reescrito para parecer coerente.

Git = material history; Specs/Changes/Decisions/Tasks/Evidence = semantic history.

cada projeto é instância; o Core não conhece Lorencia, Market, Soul Master ou regras específicas do MU.

a experiência do Owner deve permanecer simples: intenção entra; o Control Plane resolve o pipeline.

context is compiled, not accumulated: cada execução recebe somente o menor contexto suficiente para seu papel, risco e escopo.

failure memory is promoted, not dumped: falhas relevantes podem gerar lessons; lessons recorrentes podem virar rules; rules automatizáveis devem virar Sensors/validators/tests.

parallelism is dependency-driven: concorrência só é autorizada quando houver independência de trabalho, isolamento de escrita e budget suficiente; quantidade de agentes disponível nunca é justificativa por si só.

integration convergence precedes new major technology adoption: enquanto Spec Kit, TLC, Understand Anything e Agent Adapters ainda tiverem sobreposição material não resolvida, nenhum novo framework/orchestrator estrutural entra no core; bibliotecas, SDKs, connectors e ferramentas auxiliares não contam automaticamente como major technology.

the Owner is not a transport layer between agents: transporte normal de prompts, resultados e evidências deve ser automatizado por contratos estruturados; o humano reaparece somente em OWNER_REQUIRED, STOP material ou decisão de autoridade.

# 4. Arquitetura final em camadas

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                              OWNER / USER                            │
│                           “faça X / continue Y”                      │
└───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                         FORJAVIA FRONT DOOR                          │
│ Intake • Work Item • Owner Context • Question Gate • Status         │
└───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FORJAVIA CONTROL PLANE                            │
│ State • Governance • Authority • Permissions • Risk Router          │
│ Context Builder • Provenance • Invalidation • Model/Role Routing     │
└───────────────┬────────────────────┬───────────────────┬──────────────┘
                │                    │                   │
                ▼                    ▼                   ▼
       ┌────────────────┐   ┌─────────────────┐  ┌────────────────────┐
       │    SPEC KIT    │   │       TLC       │  │ UNDERSTAND ANYTHING│
       │ SDD / workflow │   │ Quality mechanics│  │ Code Intelligence  │
       │ plan/tasks/etc │   │ verify/closure  │  │ graph/diff/search  │
       └───────┬────────┘   └────────┬────────┘  └─────────┬──────────┘
               └─────────────────────┼──────────────────────┘
                                     ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    INTEGRATED ENGINEERING GRAPH                      │
│ Requirement <-> Task <-> Code <-> Dependency <-> Test <-> Evidence <-> Commit   │
└───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│               EXECUTORS / SENSORS / INDEPENDENT REVIEW              │
│ Claude • Codex • future agents • build/test/lint/security/visual    │
└───────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘
                                ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     FORJAVIA UI / VIEWS                              │
│ Work • Specs • Tests • Evidence • Releases • Tutorials • Graph      │
│ GitHub integration • generated documentation • architecture views   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 5. Ownership de capacidades: KEEP / ADOPT / MERGE / REJECT

| Capacidade | Owner | Decisão | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Governance/precedence | Forjavia | KEEP | Autoridade normativa local |
| Authority / AUTHORITY_BLOCK | Forjavia | KEEP | Não existe equivalente adequado nos upstreams |
| Permission-by-effect | Forjavia | KEEP | Controla efeitos, não só acesso a arquivo |
| Provenance / invalidation | Forjavia | KEEP | Base da confiança e retomada |
| Structured state | Forjavia | KEEP/MERGE | Integra outputs dos três providers |
| Spec lifecycle | Spec Kit | ADOPT | Evitar reconstruir SDD engine |
| Clarify / analyze / plan / tasks | Spec Kit | ADOPT/MERGE | Forjavia injeta gates e contexto |
| Convergence loop | Spec Kit | ADOPT | Gap→task→implement→recheck |
| Workflow/preset/extension/bundle | Spec Kit | ADOPT | Distribuição Forjavia sem fork profundo |
| Adaptive sizing | TLC | ADOPT/MERGE | Forjavia adiciona risco/domínio |
| Requirement closure | TLC | ADOPT | Evitar ambiguidade antes do executor |
| Traceability req→task→test | TLC | ADOPT/MERGE | Persistida no schema Forjavia |
| Independent verifier | TLC + Forjavia | MERGE | TLC mechanics + authority Forjavia |
| Discrimination sensor | TLC | ADOPT | Teste deve falhar sob mutação relevante |
| Lessons grounded | TLC + Forjavia | MERGE | Falha→lesson→rule→sensor |
| Structural code graph | Understand Anything | ADOPT | Tree-sitter e relações persistentes |
| Semantic search/domain map | Understand Anything | ADOPT com confiança baixa | Advisory, nunca authority |
| Diff-impact | Understand Anything + Forjavia | MERGE | Sinal para Router/Recon |
| Architecture dashboard | Understand Anything + Forjavia UI | MERGE | Reusar visualizações sem substituir UI principal |
| UA multi-agent orchestrator | Understand Anything | REJECT | Duplicaria Forjavia Control Plane |
| UA graph reviewer como gate | Understand Anything | REJECT | Advisory; gates ficam no Forjavia/TLC/Sensors |
| Legacy project sources | Forjavia | TEMPORARY MIGRATION ONLY | Issue trackers, boards, docs e roadmaps legados podem ser lidos/importados para reconciliação; nunca viram authority automática nem integração operacional permanente. |

## 5.1 Planos funcionais (V1.3)

CONTROL PLANE — Forjavia: state, governance, authority, permissions, risk routing, Context Compiler, Existing Project Bootstrap / Legacy Reconciliation, Parallel Scheduler, evidence/provenance e integração.

PROVIDER PLANE — Spec Kit: specification lifecycle; TLC: quality/verification mechanics; Understand Anything: Code Intelligence. Providers não recebem autoridade para orquestrar o sistema inteiro.

EXECUTION PLANE — Claude Code, Codex, future agents, scripts, tests, CI, Unity e demais executores/Sensors. Role contract e permission-by-effect prevalecem sobre fornecedor.

# 6. Modelo de papéis

Os papéis deixam de ser uma cadeia obrigatória. O Risk Router seleciona somente os papéis que adicionam informação ou julgamento real.

| Papel | Função | Quando entra | Pode fechar? |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner | Decisões de produto, autoridade e exceções irreversíveis | Question Gate / AUTHORITY_BLOCK | Sim, dentro da autoridade do projeto |
| Orchestrator | Reconstrói estado, classifica, roteia, compila contexto e avança gates | Sempre | Somente quando regras permitirem; não “opina” para superar BLOCK |
| Recon | Descobre fatos, estado, dependências e evidência existente | STANDARD/CRITICAL ou desconhecido | Não |
| Domain Skeptic | Procura invariantes, requisitos ausentes, impactos de negócio/segurança | Risco/domain triggers | Não |
| Architect | Define HOW e decomposição compatível com requirements | Quando Design/Plan é necessário | Não |
| Plan Skeptic | Tenta refutar plano e detectar buracos/dependências | Plan risk alto ou sinais do Router | Não |
| Executor | Implementa escopo autorizado | READY | Não |
| Deterministic Verifier | Executa Sensors/scripts/testes objetivos | Conforme required_sensors | Retorna fatos, não autoridade |
| Independent Verifier | Tenta provar/refutar implementação em contexto fresco | STANDARD/CRITICAL | Não sozinho |
| Delivery Skeptic | Revisão final de entrega/arquitetura/semântica quando necessária | CRITICAL; condicional em STANDARD | Pode recomendar PASS/WARN/BLOCK; authority separada |

## 6.1 Model routing

deterministic fact      → SCRIPT / SENSOR
mechanical simple work   → FAST / economical model
normal implementation    → EXECUTOR-capable coding model
architecture/domain      → STRONG reasoning model
critical verification    → independent REVIEW model/context
owner decision           → HUMAN

Role != provider. Claude, Codex ou outro modelo podem ocupar um papel se o contrato, ferramentas e autoridade permitirem.

# 7. Risk & Complexity Router

O Router combina quatro famílias de sinais: requisitos/domínio, blast radius do grafo, efeitos/authority e histórico/lessons. Tamanho de diff é apenas um sinal; risco domina tamanho.

| Classe | Exemplos | Pipeline mínimo |
| --- | --- | --- |
| LIGHT | Texto, docs, ajuste local sem efeito material | Specify/Change → Execute → deterministic verify |
| STANDARD | Feature isolada, UI, componente com dependências locais | Specify → Design/Tasks → Execute → Sensors → Independent Verify → Converge |
| CRITICAL | Economy, inventory, persistence, network, auth, security, production, protocolo, irreversible | Recon → Domain → Spec/Requirements → Architect → Plan Skeptic → Execute → Sensors → Independent Verify → Delivery/Authority → Converge |

## 7.1 Promoção automática

LIGHT/ STANDARD sobe de classe se aparecer dependência desconhecida, blast radius maior, efeito externo, mudança arquitetural, risco de persistência/economia/segurança, ambiguidade material ou necessidade de mais de cinco unidades relevantes.

O Executor não improvisa fora da classificação. Emite finding/promotion e devolve ao Orchestrator.

Understand Anything fornece fan-out, dependentes, domains e diff impact como sinais; nunca decide a classe sozinho.

# 8. Requirement, Spec e Change model

A especificação continua ancorando WHAT. Git registra história material; Change Records registram história semântica. O Spec Kit fornece o lifecycle operacional, mas a precedência normativa é do Forjavia.

GLOBAL GOVERNANCE / CONSTITUTION
    > ADR / SECURITY / PROTOCOL AUTHORITIES
    > CANONICAL PRODUCT SPEC
    > APPROVED CHANGE / REQUIREMENT MATRIX
    > PLAN / TASKS
    > CODE
    > TEST / EVIDENCE

| Estado de Requirement | Significado |
| --- | --- |
| UNDEFINED | Intenção existe, requisito ainda não formalizado |
| DEFINED | Requisito canônico e identificável |
| PLANNED | Plano/tarefas cobrem requisito |
| IMPLEMENTED | Código declara implementação; ainda não é prova |
| PROVEN_AUTOMATED | Sensors determinísticos provaram critérios aplicáveis |
| PROVEN_HUMAN | Prova humana/visual requerida e registrada |
| DELIVERY_ACCEPTED | Revisão/authority autorizou entrega |
| BLOCKED | Existe blocker roteado |
| STALE | Evidência/decisão foi invalidada por mudança relevante |

# 9. Engineering Knowledge Graph integrado

O Understand Anything adiciona um Code Graph que o Forjavia ainda não possuía de forma madura. O Forjavia adiciona Work/Requirement/Evidence Graph. Os dois serão ligados por adapters, sem alterar inicialmente o formato interno do upstream.

REQ-MKT-017
    │
    ▼
TASK-MKT-042 ───────────────┐
    │                       │
    ▼                       ▼
MarketController ──calls── MarketService
    │                       │
    ├───────────────depends─┤
    ▼                       ▼
InventoryService        NetworkHandler
    │                       │
    └──────────────┬────────┘
                   ▼
              TEST-MKT-023
                   │
                   ▼
               EVIDENCE
                   │
                   ▼
                COMMIT

## 9.1 Trust levels

| Informação | Tratamento |
| --- | --- |
| Tree-sitter structural facts | EVIDENCE CANDIDATE; determinístico, sujeito a parser coverage |
| Git / commit / diff facts | EVIDENCE CANDIDATE; determinístico |
| UA semantic summary/domain classification | ADVISORY SIGNAL; nunca authority |
| LLM plan/review findings | JUDGMENT; exige evidência/rubrica conforme gate |
| Tests/Sensors | PROOF conforme contrato e adequação do teste |

## 9.2 Freshness

graph_source_commit == work_head ? CURRENT : GRAPH_STALE

Nenhum resultado de impacto poderá ser promovido a evidência atual se o grafo estiver stale. Atualização incremental deve ser parte do lifecycle do projeto.

# 10. Sensors e Quality Floor

Sensor é conceito de primeira classe. O Risk Router seleciona antecipadamente quais provas são necessárias; o Executor não escolhe sozinho o que provar.

| Categoria | Exemplos |
| --- | --- |
| BUILD_SENSOR | build/compile |
| LINT_SENSOR | lint/static style |
| TYPE_SENSOR | type checking |
| UNIT_TEST_SENSOR | unit tests |
| INTEGRATION_SENSOR | integration |
| E2E_SENSOR | end-to-end/navigation |
| SECURITY_SENSOR | security rules/scans |
| ARCHITECTURE_SENSOR | boundaries/cycles/dependencies |
| DIFF_SENSOR | scope/blast radius |
| EVIDENCE_SENSOR | evidence completeness |
| PROVENANCE_SENSOR | hash/source/commit |
| PERFORMANCE_SENSOR | budgets/regression |
| VISUAL_SENSOR | layout/resolution/golden image |
| REVIEW_SENSOR | independent judgment |
| DISCRIMINATION_SENSOR | fault/mutation must break relevant tests |

## 10.1 Anti-AI-Slop

O Quality Floor continua normativo. O objetivo não é score bonito; é impedir degradação silenciosa entre iterações.

RULE_BYPASS

TEST_ONLY_FIX

HIDDEN_STATE

MAGIC_VALUE

DUPLICATED_AUTHORITY

SILENT_FAILURE

TEMPORARY_AS_PERMANENT

SECURITY_DOWNGRADE

TEST_DOWNGRADE

SPEC_DOWNGRADE

SCOPE_ESCAPE

AUTHORITY_ESCAPE

UNOWNED_DEBT

architectural drift / cycles / duplicate APIs / dead code quando aplicável

# 11. Checkpoint loop e tipos de BLOCK

Sensors / Verify
      │
   PASS? ─────── yes ──────→ Delivery / Authority
      │
      no
      ▼
classify cause
  ├─ IMPLEMENTATION → Executor
  ├─ PLAN           → Architect
  ├─ DOMAIN         → Recon / Domain
  ├─ EVIDENCE       → Evidence repair
  ├─ RULE           → Governance / Owner
  └─ DECISION       → Owner
      │
      ▼
focused correction
      │
      └────────────→ SAME CHECKPOINT

Se a mesma causa interromper a execução duas vezes, não há terceira tentativa idêntica: stop → replan/decompose/escalate.

# 12. Estado estruturado e artefatos canônicos

A UI e os agentes não devem interpretar documentos soltos como banco de dados. O projeto terá arquivos estruturados canônicos e projeções legíveis por humanos.

project/
├─ .forjavia/
│  ├─ project.yaml
│  ├─ state/
│  ├─ indexes/
│  ├─ graph/
│  │  ├─ work-graph.json
│  │  ├─ code-graph.ref.json
│  │  └─ integrated-graph.json
│  └─ generated/
├─ specs/
├─ changes/
├─ requirements/
├─ decisions/
├─ tasks/
├─ evidence/
├─ lessons/
├─ references/
├─ skills/
└─ tests/

## 12.1 Fonte canônica vs projeções

Repo structured state
        │
        ▼
State Builder / Index
        │
        ▼
Forjavia View Model
   ┌──────────────┼──────────────┐
   ▼              ▼              ▼
Forjavia UI     GitHub      Generated docs

DECISÃO: haverá uma única interface operacional humana: Forjavia UI. Fontes legadas de backlog, tracking ou documentação podem participar apenas da migração/reconciliação de projetos existentes; depois disso, deixam de participar do fluxo operacional para evitar duplicação, sincronização permanente e fontes concorrentes.

# 13. UI / App final

DECISÃO DE UI: o dashboard do Understand Anything será a base tecnológica e visual inicial da Forjavia UI. Não será mantido como produto paralelo. Seus grafos, busca, navegação, inspeção de nós e componentes reutilizáveis serão incorporados/evoluídos para uma experiência unificada, com identidade visual própria do Forjavia e módulos adicionais de Work, Specs, Requirements, Tasks, Tests, Evidence, Releases e Governance.

A Forjavia UI será construída a partir da base visual e estrutural do dashboard do Understand Anything, reaproveitando seus componentes de graph/search/navigation quando tecnicamente adequado e evoluindo-os em uma aplicação única do Forjavia. Ela não será somente Kanban: combinará estado operacional, SDD, qualidade, governança, documentação e Code Intelligence no mesmo App.

FORJAVIA UI
├─ Overview
├─ Work
│  ├─ Inbox / Ideas
│  ├─ Active
│  ├─ Blocked
│  └─ Delivered
├─ Specs & Requirements
├─ Tasks / Waves
├─ Tests & Sensors
├─ Evidence & Provenance
├─ Decisions / Questions
├─ Releases
├─ Tutorials
│  ├─ Test Guide
│  ├─ Player Guide
│  ├─ GM/Admin Guide
│  └─ Video Script
├─ Architecture
│  ├─ Structural Graph
│  ├─ Domain Graph
│  ├─ Diff Impact
│  └─ Guided Tours
└─ Governance
   ├─ Gates
   ├─ Authority
   ├─ Permissions
   └─ Quality Floor

## 13.1 Documentação derivada

Uma feature entregue pode gerar, sem duplicar fonte de verdade:

Dossiê técnico

Release note/changelog

Tutorial de player

Tutorial de GM/admin

Guia de testes

Roteiro para vídeo semanal

Resumo de melhorias da semana

Post para Discord/fórum

Onboarding/architecture tour

Esses documentos são projeções. Requisitos, tasks, testes, evidence e code graph permanecem as fontes estruturadas.

# 14. Skills

Skills continuam seguindo Saber / Fazer / Validar. SKILL.md deve ser curto; referências profundas são recuperadas somente quando necessárias.

skills/<name>/
├─ SKILL.md
└─ references/

SABER   = rules / heuristics / references / pitfalls
FAZER   = workflow / checkpoints / artifacts / handoffs
VALIDAR = definition of done / sensors / metrics / evidence

# 15. Integrações e adapters

| Adapter | Status alvo | Regra |
| --- | --- | --- |
| Claude Code | Primeiro executor principal | Executor substituível; role contract acima do fornecedor |
| Codex / outros | Suportado progressivamente | Mesmo schema de task/handoff/evidence |
| GitHub | Obrigatório para distribuição e material history | Branches/commits/PR/CI conforme authority |
| Understand Anything | Obrigatório: Code Intelligence + base da UI | Integrar graph/UI; evitar fork profundo do core quando adapter/extension bastar |
| Spec Kit | Obrigatório SDD harness | Preset/extensions/workflow/bundle preferidos a fork profundo |
| TLC | Obrigatório quality mechanics | Absorver/adaptar mecanismos com attribution/licença |

# 16. Estratégia de upstream e manutenção

A arquitetura deve minimizar forks profundos para permitir absorver melhorias futuras. Cada upstream terá revisão/version pin e adapter boundary.

Spec Kit: preferir preset/extension/workflow/bundle; fork apenas se capability indispensável não puder ser composta.

TLC: portar/adaptar mecanismos selecionados; manter attribution e origem de componentes derivados.

Understand Anything: adotar obrigatoriamente graph, mecanismos de Code Intelligence e a base do dashboard/UI por uma camada de integração versionada. Preservar `.ua/` ou formato upstream isolado da fonte canônica Forjavia; evoluir a experiência visual dentro da Forjavia UI sem transformar o upstream em autoridade normativa.

Forjavia: contratos próprios permanecem estáveis mesmo se um provider for atualizado ou substituído.

# 17. Estrutura de repositório alvo do Forjavia

forjavia-orquestrador/
├─ .github/
│  ├─ workflows/
│  └─ ISSUE_TEMPLATE/
├─ core/
│  ├─ governance/
│  ├─ authority/
│  ├─ permissions/
│  ├─ state/
│  ├─ routing/
│  ├─ context/
│  ├─ provenance/
│  └─ lessons/
├─ integrations/
│  ├─ spec-kit/
│  ├─ tlc/
│  ├─ understand-anything/
│  ├─ github/
│  └─ agents/
├─ schemas/
├─ validators/
├─ skills/
├─ workflows/
├─ domains/
│  ├─ generic/
│  ├─ unity/
│  └─ mu-online/          # privado/projeto específico pode viver fora do core público
├─ ui/
├─ docs/
├─ examples/
└─ third-party/
   ├─ NOTICE.md
   └─ licenses/

Observação: A estrutura física exata será validada durante a migração. Este desenho define responsabilidades e fronteiras; não autoriza reorganização cega.

# 18. Projeto genérico vs instância MU

| Core público | Project/Domain pack |
| --- | --- |
| Project / Work Item / Spec / Requirement / Task / Decision / Evidence / Sensor / Gate / Role / Skill | Lorencia / Market / Soul Master / Drop / Guild / PvP / protocolos específicos |
| Risk semantics genéricas | Risk triggers específicos do MU |
| State schemas | Specs e requirements do MU |
| Adapters e UI | Configurações, referências e evidências do projeto |
| Generic Unity pack (se útil) | Client Unity + OpenMU roots e regras concretas |

## 18.1 Existing Project Bootstrap / Legacy Reconciliation

Quando o Forjavia é aplicado a um projeto existente, o Control Plane deve descobrir e reconciliar código, documentação, backlog legado, decisões, testes, evidências, work items incompletos e fontes externas temporárias antes de promover qualquer estado a canônico.

Fontes legadas podem incluir issue trackers, boards, documentos, planilhas, roadmaps ou outros sistemas externos. Nenhuma fonte legada é automaticamente authority. Estado declarado deve ser confrontado com código, testes, evidências e dependências atuais.

A reconciliação pode manter, reescrever, dividir, mesclar, bloquear, descartar ou replanejar work items. O resultado é convertido para Structured State e usado para reconstruir requirements, dependencies, risks, tasks e roadmap. Após a reconciliação, a dependência operacional da fonte legada deve ser encerrada.

Spec Kit, TLC e Understand Anything podem auxiliar essa capability, mas routing, precedence e authority permanecem no Forjavia Control Plane.

# 19. GitHub e publicação

O Forjavia será disponibilizado publicamente no GitHub. A estratégia comercial antiga é removida. O repositório pode oferecer “Apoie este projeto”/doações, mas a existência ou ausência de apoio financeiro não cria feature gates.

Publicar Core, UI, adapters, schemas, validators, docs e exemplos que forem legalmente redistribuíveis.

Preservar THIRD_PARTY_NOTICES e licenças upstream.

Separar dados/propriedade do projeto MU do framework público.

Não prometer resultados comerciais; priorizar utilidade, reprodutibilidade e comunidade.

# 20. Licenciamento e attribution

O desenho final depende de três upstreams. A integração deve preservar provenance e notices. O arquivo de licenças final deve ser produzido com base nas versões efetivamente incorporadas.

| Upstream | Licença observada na avaliação | Implicação prática |
| --- | --- | --- |
| Spec Kit | MIT | Uso/modificação/redistribuição permitidos com notices |
| Understand Anything | MIT | Uso/modificação/redistribuição permitidos com notices |
| TLC Spec-Driven | CC BY 4.0 no material/skill avaliado | Adaptação/uso comercial permitidos com atribuição; confirmar arquivos exatos incorporados |

Gate jurídico de release: Antes da primeira release pública, gerar inventário arquivo-a-arquivo de origem/licença. Ideia arquitetural não deve ser confundida com cópia de expressão/código.

# 21. Métricas obrigatórias

A arquitetura será julgada por métricas, não por quantidade de agentes ou documentos.

| Métrica | Por quê |
| --- | --- |
| tokens/task | Validar economia do Router/contexto seletivo |
| context bytes/session | Detectar inflação de contexto |
| time-to-done | Medir produtividade real |
| retries / repair loops | Detectar workflow frágil |
| human interventions | Medir autonomia útil |
| sensors executed / avoided | Medir seleção proporcional ao risco |
| escaped defects | Medir qualidade real |
| false blockers | Detectar Céticos/gates excessivos |
| graph freshness / coverage | Confiabilidade do Code Intelligence |
| requirement→evidence coverage | Rastreabilidade real |
| rework avoided | Valor do planejamento/verificação antecipados |

context compile hit-rate / retrieved bytes — medir quanto contexto foi realmente selecionado versus material disponível.

lesson promotions / sensor promotions — medir quantas falhas relevantes viraram conhecimento reutilizável e quantas puderam sair de julgamento LLM para enforcement determinístico.

parallel efficiency / merge-repair cost — medir se paralelismo reduziu time-to-done sem aumentar conflitos, retries ou reverificação.

# 22. Estratégia de tokens

A integração não deve carregar quatro frameworks inteiros em cada contexto. Cada provider expõe índices/artefatos pequenos, e o Context Builder recupera profundidade sob demanda.

LIGHT    → minimal spec + targeted code + required sensor
STANDARD → scoped spec/plan + graph neighborhood + independent verify
CRITICAL → recon/domain/architecture + graph impact + stronger sensors/review

Understand Anything reduz releituras de topologia; Spec Kit reduz reinvenção do lifecycle; TLC reduz verificações vagas; Forjavia impede que toda capacidade seja acionada indistintamente.

## 22.1 Context Compiler (V1.3)

O Context Compiler é uma capability obrigatória do Control Plane, mas seu custo é proporcional e sua profundidade é roteada por risco. Ele não carrega documentação inteira nem concatena memórias indiscriminadamente. Recebe Work Item, papel, classe de risco, requirements relevantes, neighborhood do Code Graph, lessons/rules aplicáveis, permissões por efeito e Sensors requeridos; produz o menor contexto suficiente para o executor/reviewer alvo. CLAUDE.md, AGENTS.md, prompts e payloads de SDK são projeções compiladas, nunca source of truth.

LIGHT → contexto mínimo + arquivos/alvos diretamente relevantes + regras bloqueantes + Sensor requerido. STANDARD → spec/plan escopado + neighborhood do grafo + rules/lessons relevantes + independent verify. CRITICAL → recon/domain/architecture + impacto ampliado + authority/permissions + lessons/rules aplicáveis + stronger sensors/review.

Regra de custo: recuperar profundidade somente sob demanda. Nenhum provider inteiro, histórico completo ou lesson não relacionada entra no contexto apenas “por segurança”. context bytes/session e tokens/task medem regressões desse mecanismo.

## 22.2 Lesson Distiller / Learning Promotion Pipeline (V1.3)

O Lesson Distiller é condicional. Não roda como etapa de raciocínio adicional quando a execução termina limpa. É acionado por falha relevante, blocker repetido, retrabalho material, escaped defect, finding de verifier ou padrão de erro com potencial de recorrência.

Pipeline: failure/evidence → root cause → grounded lesson → recurrence/value check → candidate rule → deterministic promotion quando possível. Se automatizável, a regra deve preferencialmente virar Sensor, validator, test ou enforcement. Se depender de julgamento, permanece rule/Skill/contextual guidance. Logs brutos e narrativas de tentativa não devem inflar CLAUDE.md.

Somente lessons sustentadas por evidência são persistidas. PASS limpo não cria lesson. A promoção de lesson nunca reescreve histórico e deve manter provenance para a falha/evidência de origem.

## 22.3 Parallel Scheduler (V1.3)

O Parallel Scheduler é condicional e subordinado ao Orchestrator. Ele só paraleliza unidades quando o dependency/conflict graph demonstrar independência suficiente, houver isolamento de escrita (por exemplo worktree/check-out/branch apropriado), budgets de contexto/modelo/provider permitirem e a recomposição puder ser verificada determinística ou independentemente.

Sessões operadas manualmente pelo humano devem permanecer poucas; como guideline de UX, até ~3 sessões simultâneas é preferível. Workers administrados pelo Forjavia não recebem limite fixo “3”: a concorrência efetiva é limitada por dependency parallelism, safe write isolation, context/token budget, provider limits e merge/reverification cost.

Regra: paralelismo é propriedade do trabalho, não do número de agentes disponíveis. Escrita concorrente não isolada na mesma árvore é proibida por padrão.

## 22.4 Existing Project Bootstrap / Legacy Reconciliation (V1.3)

Capability acionada quando o Forjavia encontra um projeto existente sem Structured State canônico reconciliado. Descobre fontes legadas, código, testes, documentação, decisões e evidências; reconstrói o estado atual e impede que status históricos sejam aceitos como verdade sem verificação.

O output é Structured State canônico e um roadmap reconstruído por dependências atuais. Providers podem apoiar o processo, mas nenhuma fonte legada ou provider recebe authority por isso.

## 22.5 Governed Agent Relay / Bootstrap Gate (V1.3)

O fluxo normal entre agentes é Orchestrator → governed runner → Executor → structured result/evidence → Orchestrator. O Owner não participa do transporte normal entre agentes; intervenção humana ocorre somente em OWNER_REQUIRED, STOP material ou decisão de autoridade.

Antes do cutover local para GitHub/cloud, o bootstrap deve provar resultado machine-readable, adjudicação pelo Orchestrator, CONTINUE / RETRY / OWNER_REQUIRED / STOP, bloqueio de execução não autorizada, persistência de estado entre contextos e pelo menos uma wave real governada end-to-end.

# 23. Roadmap de implementação congelado

| Fase | Objetivo | Gate de saída |
| --- | --- | --- |
| 0. Cutover | Separar Orquestrador do Client Unity e preservar estado/evidência | baseline canônico independente |
| 1. Baseline | Validar hooks/scripts/paths e remover dependências fantasma | doctor/baseline PASS |
| 2. Existing Project Bootstrap | Implementar Legacy Reconciliation genérica para projetos existentes | fontes legadas reconciliáveis sem virar authority; Structured State reconstruível |
| 3. Spec Kit | Adotar harness por preset/extensions/workflows | SDD básico funcionando sem perder governance |
| 4. TLC | Adicionar auto-sizing, closure, traceability, verifier/discrimination/lessons | quality gates PASS |
| 5. Understand Anything | Index C#/Unity, incremental graph, diff impact, UI components | UA adoption gate PASS |
| 6. Integrated Graph | Ligar work graph e code graph | REQ<->TASK<->CODE<->TEST<->EVIDENCE navegável |
| 7. Forjavia UI | Evoluir o dashboard do Understand Anything para a interface única do Forjavia | UI reconstruível do repo state + graphs; sem segunda ferramenta operacional |
| 8. Benchmark | LIGHT/STANDARD/CRITICAL + caso histórico TL-F4 | equivalência/superioridade comprovada |
| 9. Simplify | Remover agentes/prompts/validators duplicados | arquitetura mínima suficiente |
| 10. Public Release | Docs, examples, licenses, support link/doações | release reproducível |

# 24. Benchmark obrigatório

O novo sistema só substitui definitivamente o antigo após provar comportamento adequado em três classes e em pelo menos um caso histórico crítico real.

LIGHT: alteração pequena que deve evitar pipeline pesado.

STANDARD: feature normal com spec, tasks, tests e independent verify.

CRITICAL: economia/persistência/network/security ou equivalente.

HISTORICAL CRITICAL: TL-F4-CONTROL-03, preservando estados IMPLEMENTED_PENDING_REVERIFY e F4 TEST EXECUTION = NOT_AUTHORIZED até autoridade/prova correspondente.

# 25. Definition of Done do Forjavia integrado

Uma única Front Door aceita intenção sem exigir operação manual de papéis.

Structured State é truth; Forjavia UI e documentação são projeções reconstruíveis.

Spec Kit opera o lifecycle SDD sem substituir governance.

TLC mechanics fecham requirements, traceability e verification adequadamente.

Understand Anything mantém graph atualizável, diff-impact e visualização de arquitetura.

Integrated Graph liga requirement/task/code/test/evidence/commit.

Risk Router seleciona profundidade e Sensors de forma proporcional.

author != verifier é provado por contexto/processo separado quando exigido.

Authority/permissions/provenance/invalidation continuam explícitos.

No critical BLOCK pode ser compensado por score alto.

Docs/tutorials/release/video guides são derivados da mesma verdade estruturada.

Um novo projeto pode ser inicializado sem carregar conhecimento específico do MU.

Forjavia funciona com mais de um agente/modelo sem perder o método.

Métricas demonstram que o desenvolvimento volta a avançar mais rápido, não mais devagar.

Context Compiler demonstra contexto proporcional por risco e evita carregamento indiscriminado de providers, histórico ou lessons.

Lesson Distiller promove somente falhas fundamentadas e converte rules automatizáveis em Sensors/enforcement quando viável.

Parallel Scheduler só habilita concorrência com independência, isolamento e budgets explícitos; paralelismo não pode criar segunda fonte de truth nem escrita concorrente não isolada.

Existing Project Bootstrap reconcilia fontes legadas contra código/testes/evidências reais antes de gerar Structured State e roadmap canônicos.

Governed Agent Relay elimina o Owner como transporte normal entre agentes e preserva OWNER_REQUIRED/STOP para autoridade humana real.

Nenhuma nova tecnologia estrutural grande entra no core antes de convergirem responsabilidades e sobreposições de Spec Kit, TLC, Understand Anything e Agent Adapters.

# 26. Decisões revogadas do documento anterior

| Decisão antiga | Novo estado |
| --- | --- |
| Forjavia Engine comercial/privado | REVOGADA |
| Open method + commercial automation | REVOGADA |
| Componentes estratégicos mantidos privados por monetização | REVOGADA |
| SaaS/Cloud como próximo produto | FORA DE ESCOPO |
| Tracker/board legado como interface operacional permanente | SUBSTITUÍDA: fontes legadas são apenas inputs temporários de Existing Project Bootstrap / Legacy Reconciliation; Forjavia UI é a única interface operacional final. |
| TLC apenas referência externa opcional | SUBSTITUÍDA: integração obrigatória de quality mechanics |
| Understand Anything inexistente no desenho | NOVO: componente obrigatório de Code Intelligence |
| Prompt Builder baseado em copy/paste como UX normal | SUBSTITUÍDA: compilation interna; copy/paste apenas fallback/debug |

## 26.1 Mudanças da V1.2

ADICIONADO — Context Compiler como capability do Control Plane: sempre presente, profundidade sob demanda e proporcional ao risco.

ADICIONADO — Lesson Distiller / Learning Promotion Pipeline: acionamento por finding/falha relevante; failure → lesson → rule → Sensor/enforcement quando possível.

ADICIONADO — Parallel Scheduler: concorrência baseada em dependency/conflict graph, isolamento de escrita e budgets; sem limite fixo de workers administrados pelo Forjavia.

ESCLARECIDO — CLAUDE.md e equivalentes são projeções compiladas de contexto, não memória canônica nem banco de knowledge.

ESCLARECIDO — arquitetura em Control Plane / Provider Plane / Execution Plane para impedir providers de virarem orquestradores concorrentes.

PRESERVADO — Forjavia único Control Plane; Spec Kit/TLC/Understand Anything subordinados por contratos; Céticos condicionais; procedure → script; implementation != proof != authority.

## 26.2 Mudanças da V1.3

ADICIONADO — Existing Project Bootstrap / Legacy Reconciliation como capability genérica do Control Plane para projetos existentes; fontes legadas são inputs temporários e nunca authority automática.

ADICIONADO — Governed Agent Relay / Bootstrap Gate: Orchestrator → runner → Executor → resultado/evidência → Orchestrator, eliminando o Owner como ponte manual normal.

ESCLARECIDO — Trello não pertence ao core do Forjavia; trackers/boards específicos são detalhes de instância e podem aparecer apenas como fontes legadas de migração.

ADICIONADO — integration convergence precedes new major technology adoption, evitando um quinto framework estrutural antes de resolver sobreposição dos providers atuais.

AJUSTADO — roadmap inclui Existing Project Bootstrap antes da adoção dos providers e passa a encerrar em 10. Public Release.

# 27. Decisão final consolidada

FORJAVIA = CONTROL PLANE

Spec Kit            = SDD / workflow engine
TLC Spec-Driven     = quality & verification mechanics
Understand Anything = code intelligence + base visual/estrutural da UI
Forjavia            = governance, state, authority, routing, integration, UX

GitHub              = public distribution + material history
Structured State    = source of truth
Forjavia UI         = única interface humana principal
Claude/Codex/etc    = replaceable executors/reviewers

No Cloud product.
No paid engine split.
No permanent legacy tracker dependency.
No four competing orchestrators.
One method, one state model, one Control Plane, one primary UI.

DECISÃO: Esta arquitetura substitui a visão comercial/open-core anterior e deve ser usada como alvo para o cutover e para a integração das quatro tecnologias.

# 28. Próximo passo operacional

Concluir o cutover já em andamento sem introduzir os upstreams no meio da migração.

Congelar/taguear o baseline independente do `forjavia-orquestrador`.

Executar Capability Recon formal de Spec Kit, TLC e Understand Anything nas versões fixadas.

Produzir matriz arquivo/capability KEEP/ADOPT/MERGE/REJECT e licenças efetivamente incorporadas.

Implementar fases 2–10 do roadmap acima em waves pequenas, sempre ADD → PROVE → MIGRATE → DELETE DUPLICATION.

Na implementação das fases seguintes, validar o Context Compiler primeiro como boundary do adapter de execução; instrumentar tokens/task e context bytes/session antes de expandir profundidade.

Adicionar Lesson Distiller inicialmente como pós-falha, sem execução em PASS limpo; promover regras para enforcement apenas com provenance/evidência.

Adicionar Parallel Scheduler somente após dependency/conflict representation e isolamento de worktree/branch estarem comprovados; começar sequencial e habilitar concorrência por evidência.

Implementar e provar o Governed Agent Relay local para que o Orchestrator possa acionar o Executor sem copy/paste humano, com CONTINUE / RETRY / OWNER_REQUIRED / STOP estruturados e authority gates preservados.

Usar esse relay para preparar o repositório completo para GitHub/cloud; somente depois do cutover, continuar a evolução do Forjavia no ambiente remoto com o mesmo contrato de orquestração e execução.